Plan  na  rok  2019

# obiektów  drogowo – mostowych

DROGI GMINNE

| L.p | NAZWA OBIEKTÓW | ODCINEK I RODZAJ ROBÓT | ZAKRES ROBÓT | SZACUNKOWA WARTOŚĆ | TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA | Planowany termin realizacji | RODZAJ ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| # I WEŁNOWIEC-JÓZEFOWIEC |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ul. Kotlarza | Renowacja chodnika ul. Kotlarza 5-5F | ch | 70.400 | Przetarg nieograniczony | III kwartał | Robota budowlana |
| II ŚRÓDMIEŚCIE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ul. Wilimowskiego | Remont nawierzchni i chodników ul. Wilimowskiego od skrzyżowania z ul. Kozielską do skrzyżowania z ul. Raciborską | J + ch + p | 397.500 | Przetarg nieograniczony | III kwartał | Robota budowlana |
| III PIOTROWICE-OCHOJEC |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ul. Spółdzielczości | Od ul. Tyskiej do nr 17 | J + ch + p+ kanal | 850.000 | Przetarg nieograniczony | II kwartał | Robota budowlana |
| IV LIGOTA-PANEWNIKI |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ul. Zadole | 1. Remont parkingu przy ul. Zadole 44 i drogi dojściowej przy ul. Zadole 44a. 2. Remont dojazdu do budynku Gdańska 20 i miejsc postojowych przy wylocie na ul. Gdańską. 3. Remont chodnika przy ul.Gdańskiej 14. 4. Remont nawierzchni przy ul. Harcerskiej 4, 4a. | J + ch + p | 589.000 | Przetarg nieograniczony | III kwartał | Robota budowlana |
| V SZOPIENICE-BUROWIEC |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ul. Ratuszowa | Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Ratuszowa, Ciesielska, Zamenhofa, Wiosny Ludów dla potrzeb społeczności lokalnej | J + ch + p | 264.000 | Przetarg nieograniczony | III kwartał | Robota budowlana |
| VI Oś. WITOSA |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ul. Mościckiego | Rampa i mała architektura | Rampa + mała architektura + górka | 450.000 | Przetarg nieograniczony | IV kwartał | Robota budowlana |
| VII DĄBRÓWKA MAŁA |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ul. Wiertnicza | Remont nawierzchni drogi na osiedlu Norma | J + ch + p | 370.000 | Przetarg nieograniczony | III kwartał | Robota budowlana |
| VIII KOSZUTKA |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ul. Grażyńskiego | Remont nawierzchni drogowej ulicy Grażyńskiego wzdłuż budynków o numerach 13, 11, 9, 7 | J + ch + p | 485.000 | Przetarg nieograniczony | III kwartał | Robota budowlana |
| IX DĄB |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ul. Jabłoniowa | Przebudowa i modernizacja istniejącego parkingu wraz z wykonaniem odwodnienia parkingu przy ul. Jabłoniowej 35c-41c na Osiedlu "Ściegiennego" w Katowicach, celem pozyskania dodatkowych miejsc postojowych dla mieszkańców budynków Jabłoniowa 35c-41c, 35b-41b, 35a-41a | p | 51.000 | Przetarg nieograniczony | III kwartał | Robota budowlana |
| RAZEM KOSZT |  |  |  | 3.526.900 |  |  |  |